Sprint Retrospective 3

## Puntos Buenos:

* 1. Comunicación y organización entre los miembros del grupo
  2. Se han cumplido los objetivos del Sprint
  3. Vamos cumpliendo con Scrum en mayor medida.
  4. Documentamos mejor los commits que hacemos y el código que subimos al repositorio
  5. El diseño ha ido por delante del código.
  6. Nos hemos adaptado bien a la situación del confinamiento, adaptando tanto carga de trabajo como medios para comunicarnos.

## Puntos a mejorar:

* 1. Aún no hemos integrado en nuestra forma de trabajar ni la pestaña del proyecto ni las Issues de GitHub.
  2. Deberíamos dedicarnos a probar más el código y hacer tests con JUnit
  3. Deberíamos incluir condiciones de aceptación para las historias de usuario que escribamos.
  4. Deberíamos generar un documento para el Sprint planning también.
  5. Deberíamos mantener más ordenado el repositorio de GitHub.
  6. Para mejorar la calidad del código, podríamos empezar a usar el sistema de Pull Request que tiene GitHub

## Puntos malos:

* 1. Seguimos teniendo un miembro ausente, con todo lo que ello implica.